**COMPTE RENDU DE LA SEANCE DE TRAVAIL N°1**

Lieu : IUT A

Date : 14 mars 2024

Heure de début : 9h00 Heure de fin : 11h00

Destinataires : Giscard-Leon Kwane Bebey

Objet : Rédaction de la note de synthèse de faisabilité

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Qualité | Présents | Excusés | Absents |
| Chef de projet | Léo Fantuz-Chrobot |  |  |
| Secrétaire | Thomas Guislin |  |  |
| Responsable du SI | Mathéo Niel |  |  |
| Membre | 3 |  |  |

**Rappel de l’ordre du jour**

Aujourd’hui on rédige complètement la note de synthèse de faisabilité, en la corrigeant plusieurs fois.

Ouverture de la séance

Mise au point des idées à mettre dans le note de synthèse de faisabilité + correction étude de l’environnement des besoins et des risques.

Informations échangées

But du projet : Nous avons échangé sur les buts du projet notamment sur le concept, la mission, les besoins et les enjeux

Contexte : Nous avons élaboré le contexte historique, environnemental et évolutif de ce projet

Hypothèses et Impact attendus : Des hypothèses ont été trouvées concernant le projet suite à quoi nous avons élaboré les impacts attendus, tel que le bon chiffre d’affaires ou encore la hausse de la notoriété de l’entreprise.

Nous nous sommes mis d’accord pour les parties prenantes et les concurrents ainsi que les contraintes et les difficultés du projet

Mise au point des principaux risques et limites du projet ainsi que le plan de financement

Remarques / Questions

Quels sont les coûts nécessaires du projet ?

Qu’elle pourrait être les nouvelles fonctionnalités à ajouter ?

Décisions / Choix

Coût : 228 000 €

Nouvelle fonctionnalité : Ajout d’IA ou d’interfaces plus claires et précises

Actions à suivre

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Descriptions | Responsables | Délais | Livrables |
| Note de cadrage | Tous | 2 semaines | Note de cadrage |
| Développement du site | Tous | 3 mois | Site internet |
| Mise au point planning | Chef de projet | 2 semaines | Planning complet |
| Vieille informatique | Secrétaire | 4 semaines | Vieille informatique sur l’environnement |

Date de la prochaine séance de travail : Mercredi 20 mars 2024 à 13h30

Annexes

Lien Google Drive : <https://drive.google.com/file/d/1JkxcX8c-Z2pyKUCeZydc7-v_rHdGIG_u/view?usp=sharing>

En l’absence de remarques, ce CR sera considéré comme approuvé le : 14 Mars 2024